ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ул. Аптекарская, 3, г.Тобольск, Тюменская обл., 626152, тел./факс (3456)24-65-96 е-mail:glava-adm@admtob.ru

| ____________ 2021 г. №_____________ На № 01-08/377 от 18.10.2021 | Председателю Тобольской городской Думы Ходосевичу А.А. |
| --- | --- |

О направлении информации

Уважаемый Андрей Анатольевич!

Направляю информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году» для рассмотрения на очередном заседании Тобольской городской Думы 30 ноября 2021 года.

Докладчиком по данному вопросу выступит Ю.С. Вавакин – заместитель Главы города, директор Департамента городской среды Администрации города Тобольска.

М.В. Афанасьев

Согласовано ___________________ Ю.С. Вавакин

Дата ________________

Немцова Татьяна Николаевна

8 (3456) 22-62-63, nemtsova_kiosd@mail.ru

Проект

вносит Глава города

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________ 2021 г.									№  _____

Об информации «О ходе реализации

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году»

Рассмотрев информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году», руководствуясь ст.24. 25 Устава города Тобольска, Тобольская городская Дума решила:

Принять информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году» к сведению, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель городской Думы                                                                        А.А. Ходосевич

Приложение к решению

Тобольской городской Думы

от 30 ноября 2021 г. №_____

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды в городе Тобольске в 2021 году

Разработчиком муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» является Департамент городской среды Администрации города Тобольска.

Участниками программы являются

- Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

- Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

- Муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик».

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Тобольска, иными нормативно правовыми актами и утверждена распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 №66-рк (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Тобольска от 15.06.2021 №91-рк). Программа разработана на 2020-2025 годы.

В части объема и источников финансирования муниципальной программой предусмотрено:

- на 2021 год денежные средства в размере 1 818 796,991 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 404 287,392 тыс. рублей;

средства бюджета Тюменской области: 414 509,599 тыс. рублей.

Для сравнения на 2020 год были предусмотрены финансовые средства в размере 2 415 573,323 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 407 832,125 тыс. рублей,

средства бюджета Тюменской области: 997 241,198 тыс. рублей,

средства федерального бюджета: 10 500,000 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года освоено финансовых средств в размере 789 665,518 тыс. рублей.

Целями программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска

2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры

3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом.

Задачами программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий

2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения

3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении

4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом

Объём финансирования программы по задачам

|  | Предусмотрено на 2021 год, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Предусмотрено на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 | 37 675,172 | 0,00 | 58 677,693 |
| Задача 2 | 596 032,196 | 195 290,773 | 861 099,244 |
| Задача 3 | 626 689,101 | 384 590,61 | 978 337,441 |
| Задача 4 | 558 400,522 | 209 784,135 | 517 458,946 |

Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Сведения о ходе реализации в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий |
| 1 | Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | Заключение с управляющими организациями, ТСН (ТСЖ) 19 соглашений о предоставлении субсидии | Заключение с управляющими организациями, ТСН (ТСЖ) 19 соглашений о предоставлении субсидии | Выполнение работ по частичному благоустройству дворовых территорий города Тобольска осуществляется в соответствии с требованиями Порядка отбора дворовых территорий для проведения работ по их частичному благоустройству, утверждённому постановлением Администрации города Тобольска от 24.02.2021 № 8-пк (далее – Порядок отбора), Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по частичному благоустройству дворовых территорий утверждённому постановлением Администрации города Тобольска от 09.03.2021 № 11-пк (далее – Порядок предоставления субсидий) В соответствии с Порядком отбора Администрацией города Тобольска в 2021 году осуществлен отбор дворовых территорий, подлежащих частичному благоустройству. Для этих целей проведены мероприятия по обследованию технического состояния дворовых территорий (инвентаризация дворовых территорий). По результатам инвентаризации дворовых территорий, с учётом наличия протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме о проведении работ по частичному благоустройству дворовой территории был сформирован проект Адресного перечня дворовых территорий. В целях определения очерёдности проведения работ по частичному благоустройству дворовых территорий организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору дворовых территорий для проведения работ по их частичному благоустройству, по результатам которого сформирован Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих частичному благоустройству в рамках выделенного объёма бюджетных средств в 2021 году, включающий 18 объектов (дворовых территорий). По 1 объекту выполнение работ проводится в рамках выделения финансирования из областного бюджета в рамках наказов депутатов. На 01.11.2021 работы по частичному благоустройству дворовых территорий выполнены. В настоящее время осуществляется приемка работ и проверка исполнительной документации. |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения | Создание условий для комфортного отдыха населения на общественных территориях города Тобольска Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий города | Заключены МК на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха населения, на содержание территорий общего пользования. Заключено 6 МК с ГАУ ТО «УГЭПД» на проведение госэкспертиз ПД. Заключено 3 МК по озеленению города Тобольска. Участие граждан города в голосовании по решению вопросов благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения, дворовых территорий на портале «Тобольск решает» и социальной сети ВКонтакте, официальном паблике администрации города Тобольска. | В 2021 году за счет средств бюджета города Тобольска выполнено следующее мероприятие: «Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне» Также за счет средств бюджета города выполняются следующие мероприятия: Начаты работы по объекту «Благоустройство Аптекарского сада», срок завершения работ 31.05.2022, работы выполнены на 30%. Ведутся работы по ремонту 14 детских площадок с установкой новых МАФов, сертифицированных в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), а именно: 1. 6 мкр., д. 28А; 2. 10 мкр., д. 39; 3. мкр. Иртышский, д.4; 4. мкр. Иртышский, улица Тюменская/ул. Верхнефилатовская; 5. мкр. Иртышский, уч. 9в; 6. 3б мкр., д.21; 7. ул. С. Ремезова, д. 54; 8. мкр. Левобережье, ул. Раздольная, 3В; 9. ул. Ленина, д.55; 10. 8 мкр., д.1 (Сквер Мужества); 11. п. Сумкино, ул. Гагарина, 4В; 12. п. Сумкино, 3-я Береговая (напротив участка 33); 13. 7а мкр., д. 8Г; 14. 6 мкр., д. 15. За счёт средств областного бюджета продолжаются работы по объекту «Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская», работы начаты в 2020 году, завершение работ в 2022 году, работы выполнены на 60%. В соответствии с договорами безвозмездного выполнения работ застройщиками МКД выполнено устройство 2-х скверов: «Сквер Михайлова» (напротив ПАТП); Сквер «Семьи, любви и верности» (15 мкр). Получено 6 положительных заключений госэкспертизы ПД в части проверки ДСС, в том числе: - 4 – на устройство тротуаров и парковок в микрорайонах города; - «Устройство многофункциональной площадки в мкр. Менделеево на территории бывшей бани, дом 26; - «Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол» (Сноупарк). Работы по озеленению выполнены на 100%, площадь озеленения составила 4 752,0 м2. Посажено деревьев: - за счёт средств бюджета города – 51 шт.; - за счёт внебюджетных источников – 1 604 шт., в т.ч.: акция Сад памяти – 220 шт.; «1000 деревьев ООО «СИБУР Тобольск» - 1000 шт.; Базарная площадь – 262 шт.; «Сквер Михайлова» – 52 шт.; «Сквер семьи, любви и верности» – 70 шт. Посажено кустов – 3 000 шт. За 9 месяцев текущего года доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске, составила 12% из запланированных 15%, что составило 80%. |
| Цель: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры |
| Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении |
| 3 | Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги. Повышение уровня безопасности дорожного движения | Заключены МК на ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог Строительство автомобильных дорог в рамках МК по инженерной подготовке территорий для ИЖС Заключено 6 МК с ГАУ ТО «УГЭПД» на проведение госэкспертизы ПД Заключены МК на содержание и ремонт сетей уличного освещения Заключен МК на замену остановочных павильонов Заключен МК на техническое содержание технических средств организации дорожного движения | Всего отремонтировано 18,1 км а/дорог, из запланированных по программе 18,1 км, что составляет 100% (в 2020 году – 20,337 км). На сегодняшний день выполнены следующие мероприятия: Ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 8 микрорайоне; - Ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий - Ремонт автомобильных дорог по ул. Октябрьская, 1, 2, 3, 4, 5 Северная с устройством пешеходных тротуаров; - Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная; - Ремонт дороги по ул. Защитинская; - Ремонт автомобильных дорог методом щебенения: мкр. Ершовка (ул. Тополинная, пр-д Каштановый, пр-д, Родниковый), мкр Восточный (ул. Афанасьева); мкр. Сумкино (ул. Водников); пер. Чехова; - «Устройство автомобильной парковки в районе СОШ№1 (детский сад) по ул. Хохрякова»; - «Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова до ул. Алябьева»; - «Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)»; - Устройство тротуаров в микрорайонах и Нижнем посаде города общей протяжённостью - 5,8 км. - Устройство парковок общей площадью 4 758 м2 на 380 м/мест по адресам: 1. 8 микрорайон, МКД 16; 2. Дом отдыха «Ермаково поле»; 3. Станция скорой помощи (улица 2-я Северная); 4. 10 микрорайон, МКД 20; 5. Улица Ленина, школа №14; 6. Улица Кирова, школа №1; 7. Хохрякова Детсад №12; 8. 5-я Северная, МКД №10. - Устройство лестничного марша вблизи остановочного комплекса по ул. Знаменского в районе дома № 62. Завершены работы по объекту «Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки». Выполнены мероприятия по ремонту и устройству дополнительных колодцев ливневой канализации на 10 проблемных участках УДС города Тобольска: ул. Декабристов, д. 1; ул. Ленина; Базарная площадь; ул. Защитинская; Ж.д. вокзал; 7мкр., д.21; 8мкр, Школа искусств; 8мкр, д. 28 (парковка); 9 мкр., д. 26; 7мкр Зона вузов. Приведены к нормативному состоянию 29 колодцев ливневой канализации. Промыто 46,9 км сетей ливневой канализации В рамках реализации проекта "Инженерное обеспечение площадки для жилищного строительства 12 микрорайона г.Тобольска" построено 2,3 км а/дорог из запланированных по программе 2,3 км, что составляет 100%. Получено 6 положительных заключений госэкспертизы ПД в части проверки ДСС по строительству сетей уличного освещения в местах отсутствия, в том числе: «Строительство сетей УО по ул. Семена Ремезова, от здания №155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева»; «Строительство сетей УО на участке ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского)»; «Строительство сетей УО по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский»; «Устройство линии НО автомобильной дороги по улицам Верхнефилатовская - Портовая в мкр. Иртышский г. Тобольска»; «Строительство сетей УО на ул. 4-я Северная г. Тобольска»; «Строительство сетей УО на участке Уватский тракт, от жд. моста до трассы Тюмень-Ханты-Мансийск Р-404 252 км.». В рамках МК выполнены следующие мероприятия: - Замена и установка новых светильников в количестве 924 шт.; - Замена неизолированного провода на изолированный провод и устройство новых линий СИП – 19,8км.; - Ремонт и монтаж кабельных линий – 3,542 км.; - Восстановление и ремонт сетей освещения по следующим адресам: мкр. Менделеево: подходы к Дому природы, к МКД№9, ул. Станционная; мкр. Иртышский: ул. Кленовая, ул. Советская, ул. Тобольская, ул. Школьная, ул.Заречная, ул. Раздольная, ул. Радужная, пер. Смородиновый, пер. Заречный; торшеры на набережной реки Иртыш; Нижний посад города: ул. Новая (от Сакко-Ванцетти до пер. 3-й Менделеевский), ул. Зеленая(от Сакко-Ванцетти до пер. 3-й Менделеевский); пер. Зеленый; ул. 2-я Советская; ул. Басова (д.117-д.135); ул. Карла-Маркса (д.132-д.162), ул. Пушкина (д.165-д.201), ул. Чапаева, ул. Большакова, 1-я Заводская; торшеры по набережной речки Курдюмка и Слесарка (от ул. Перова до ул. Кирова); пер. 2-й Луговой (от ул. 3-я Трудовая до д.21); Нагорная часть: Ул. Абдулова, 18 мкр., 11 мкр. в районе д.50-56; торшеры по ул. Полонского; торшеры на пешеходной дорожке в 6 мкр в районе Сбербанка и ТЦ Евразия; Мкр. Строитель: ул. Чулкова,2, ул. Чечерина, ул. Прибыльского, пер. Заовражный, ул. Венгерского (д.1-д.27); пер. Газовиков, ул. Терентьева; Дом отдыха: ул. Крупская (д.1а-д.1д), ул. Ольховая, пер. Дачный; Мкр. Левобережье: подход к школе МАОУ СОШ№15; Мкр. Анисимово: ул. Анисимовская, ул. Звягина. Также, в рамках МК по ремонту а/дорог выполнены следующие мероприятия: - устройство ИДН совмещённой с пешеходным переходом на участках УДС города Тобольска по следующим адресам: ул. Ленина, ул, 1-я Луговая, ул. С.Ремезова, ул. Юбилейная, мкр. Защитино; - оборудование всех светофорных объектов кнопками вызова пешеходной фазы, заменены контроллеры на всех светофорных объектах; - выполнено решение комиссии по БДД о переносе пешеходного перехода в районе училища искусств и культуры по ул. Юбилейной на регулируемый перекрёсток ул. Юбилейная-ул. Знаменского; - устройство заездного кармана, посадочной площадки в районе Уватский тракт, ул. Ленина, 3-я ул. Трудовая, 1-я Луговая. Выполнена замена 50 -ти остановочных павильонов, установлено 10 электронно- информационных табло. Проведены мероприятия по дооборудованию светофорных объектов кнопками вызова пешеходной фазы и внедрена система адаптивного регулирования. В рамках МК по содержанию автомобильных дорог вынесены знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью в соответствии с требованиями национальных стандартов и установлены ограждения в зоне светофорных объектов. Выполнено оборудование пешеходного перехода по ул. Кондинская. |
| Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |
| Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом |
| 4 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом | Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан. Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок | Заключен МК на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, а также договоры на предоставление субсидий в части возмещения расходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан | Протяженность маршрутной сети 517,66 км. (+79,16км), 35 маршрутов (+3). За 9 месяцев текущего года перевезено 9 218,37 тыс. пассажиров, в том числе 1 916,90 тыс. пассажиров льготной категории, 1 605,77 пенсионеров по старости, не имеющих льгот. Выполнено 442 236 рейсов (98,47%). Стоимость проезда на городских маршрутах составляет 23 руб. при расчете наличными и 22 руб. при безналичном расчете. На паромной переправе выполнено 10 560 рейсов. Перевозка пассажиров паромом СП-20 осуществляется без взимания провозной платы. 16 октября 2021 года был совершен первый регулярный авиарейс Москва — Тобольск — Москва, принимаемый вновь открытым аэропортом «Ремезов». Доставку пассажиров в/от аэропорта осуществляет маршрут №182 «Тобольск — Аэропорт». Маршрут обслуживается автобусом, оформленном в стиле «Ремезов Экспресс» по эскизу, выбранному жителями в открытом голосовании, вместимостью 34 пассажира. На случай нехватки мест за указанным автобусом следует автобус-дублер. В стиле «Ремезов экспресс» также был оформлен автобус, работающий на маршруте №5 «Кремль — ЖД вокзал». Стилизованное оформление указанных автобусов выгодно выделяет их в потоке автотранспорта и позволяет идентифицировать. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Тобольской городской Думы

«О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году»

Проект решения Тобольской городской Думы «О ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске в 2021 году» подготовлен в соответствии с Уставом города Тобольска и планом работы Тобольской городской Думы на 2021 год.

Объём финансирования на 2021 год составляет 1 818 796,991 тыс. рублей, за 9 месяцев 2021 года профинансировано 789 665,518 тыс. рублей.

Принятие данного проекта решения не влечет дополнительных финансовых затрат из местного бюджета.

Данный проект не требует признания утратившим силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия решений Тобольской городской Думы в связи с принятием внесенного проекта решения.

Заместитель Главы города                                                              Ю.С. Вавакин